SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Mikołajki, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Remont i modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji w budynku przychodni zdrowia w Mikołajkach ”

###### CPV – 45210000-2; 45300000-0

Zamawiający:

## Gmina Mikołajki

# Urząd Miasta i Gminy Mikołajki,

# ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

http://www.bip.mikolajki.pl

tel. (0-87) 4219050

faks: (0-87) 4219099

Burmistrz Miasta Mikołajki

ZATWIERDZAM

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zmianami )

Mikołajki, marzec 2011 r.

# ZAWARTOŚĆ SIWZ

Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. Informacje ogólne

II. Nazwa oraz adres zamawiającego

III. Tryb udzielenia zamówienia

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

V. Termin wykonania zamówienia.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

IX. Wymagania dotyczące wadium.

X. Termin związania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ B - WARUNKI UMOWNE

I. WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAMAWIAJĄCEGO.

III. PODWYKONAWSTWO.

IV. PROJEKT UMOWY ZAMAWIAJĄCEGO Z PODWYKONAWCĄ

ROZDZIAŁ C - ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Zakres zadań wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4  -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie składane przez osoby fizyczne

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 7 - Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 9 – Wykaz posiadanego sprzętu

Załącznik nr 10 - Wykaz prac przewidzianych do realizacji zamówienia przez podwykonawców

ROZDZIAŁ D:

- Przedmiar robót

- Dokumentacja techniczna

Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zmianami) i ma na celu ustalenie wykonawcy, który kompleksowo i w terminie zrealizuje przedmiotowe zamówienie.

2. Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę i spełni jednocześnie warunki określone w niniejszej specyfikacji i ustawie Prawo zamówień publicznych.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Pełna nazwa zamawiającego:

# Gmina Mikołajki

- Adres do korespondencji

# Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

- Internet: http://www.bip.mikolajki.pl

e- mail: mikolajki@mikolajki.pl

- Numer telefonu: (0-87) 4219050

faks: (0-87) 4219099

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zmianami)

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego (punktu stacjonowania zespołu wyjazdowego) oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji (fizjoterapii) w budynku przychodni zdrowia w Mikołajkach.

- Zakres prac do wykonania obejmuje roboty z zakresu:

2.1. Roboty remontowo-budowlane: w tym wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych

2.2. Roboty sanitarne

2.3 .Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zadanie inwestycyjne należy wykonać w dwóch etapach na czynnym obiekcie tak by podczas przeprowadzanych robót funkcjonowało pogotowie ratunkowe w części obiektu objętego modernizacją. W pierwszym etapie należy wykonać wyłącznie roboty budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby pogotowia ratunkowego:

1) przedsionek,

2) pokój socjalny,

3) pokój ratowników/kierowców,

4) szatnia/magazynek,

5) pomieszczenie WC,

6) prysznic,

7) korytarz,

8) pokój ratowników/kierowców;

Po zakończeniu robót przewidzianych w etapie pierwszym należy zgłosić gotowość do ich odbioru. Po dokonaniu odbioru zostanie udostępniona pozostała część obiektu objętego modernizacją, stanowiąca etap drugi robót polegający na wydzieleniu pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji, w którym należy wykonać roboty budowlane w następujących pomieszczeniach:

1) poczekalnia,

2) fizykoterapia,

3) kinezyterapia,

4) gabinet masażu,

5) pomieszczenie WC z prysznicem,

6) szatnia/przebieralnia;

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem prac, który zawarty jest w projekcie technicznym opracowanym przez „ARKADA” Biuro Usług Projektowych i Budowlanych mgr. inż. Iwona Wieńska 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 28/5 (dokumentacja stanowi załącznik D specyfikacji), oraz w zakresie zadań Wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Dokumentacja techniczna pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy: poniedziałek-środa, piątek od 7-15, czwartek 8-16.

3. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia w terminie od dnia 25.05.2011r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień z zakresu robót budowlanych obejmujących budowę/przebudowę/remont budynków np.: budynki mieszkalne, szkolne itp., o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł (brutto) każde, zawierających n/w zakresy robót (w każdym z zadań):

- roboty ogólnobudowlane

- roboty sanitarne

- roboty elektryczne

Przy ocenie spełnienia tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku, tj. - liczba wykonanych i wykazanych robót budowlanych, będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku.

b) Potencjał kadrowy

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej - kierownik budowy.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku

UWAGA: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych w pkt VII SIWZ. Ocena dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia.

VI A. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z MOCY ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ OPIS SPOSOBU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VII A. SIWZ.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający wymaga dostarczenia:

1.  Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na Załączniku nr 3 do SIWZ.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju (zakresu robót), daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

3. Wykaz osób, zawierający imię i nazwisko, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w poszczególnych branżach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. VI ppkt 2 i 3  SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. VIIA ppkt 1-2 SIWZ.

8. W przypadku gdy wykonawca przewiduje zatrudnienie podwykonawców, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac (zał. nr 10).

9. Wykonawca załącza porozumienie wykonawców ustanawiające pełnomocnika do ich reprezentowania w przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie.

10. Ponad dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ ppkt 1-9, aby oferta nie była odrzucona wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załączonego wzoru-załącznik nr 1 wraz z zakresem zadań wykonawcy – załącznik nr 2.

11. Wykonawca załącza również kosztorys ofertowy.

12. Dokumenty i informacje mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.

13. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć komplet wymaganych dokumentów tj:

- dokumenty z punktu VII A ppkt. 1-2 wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów

- pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne

- pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

14. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie zgodnie z art. 26 ust. 3 – Pzp.

VII A. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Uwaga:

a)	Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 4 do SIWZ.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanego przez osoby fizyczne Zamawiający przekazuje na załączniku nr 5 do SIWZ.

3. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VIIA ppkt 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert,

b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na niżej podane numery i adresy e-mail. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- w sprawach zakresu robót: Radosław Hornicki tel (087) 4219069, fax (087) 4219099, e-mail: inwestycje@mikolajki.pl

- w sprawach procedury postępowania: Alicja Lepczyńska tel (087) 4219059, fax (087) 4219099, e-mail: alicja.lepczynska@mikolajki.pl

3. W przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia każdy wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

4.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

5.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Wadium może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.)

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium do dnia 23.03.2011 r. do godz. 900 w wysokości 2000,00- zł (słownie: dwa tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach:

BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006 z dopiskiem: „Remont i modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji w budynku przychodni zdrowia w Mikołajkach”

Datą wniesienia wadium jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.

3. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach

ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.),  - należy złożyć w kasie  UMiG Mikołajki do dnia 23.03.2011r. do godz. 900

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

5.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:

5.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

5.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OERT.

Warunkiem nie odrzucenia oferty jest spełnienie zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r "Prawo zamówień publicznych" z późniejszymi zmianami oraz następujących wymagań dotyczących sposobu przygotowania i dostarczenia oferty:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelna i w języku  polskim.

2. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym, konieczne jest przedstawienie

tłumaczenia dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt wykonawcy.

3. Oferta musi zawierać dokładną nazwę, adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty.

4. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wymogami określonymi w SIWZ.

5. Odpowiedzi muszą być udzielone na wszystkie pytania zawarte w załącznikach. W przypadku braku miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.

6. Ewentualne poprawki w ofercie należy omówić w uwadze, zaopatrzonej podpisem Wykonawcy oraz odpowiednio datować.

7. Oferty muszą być dostarczone na adres podany niżej:

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki,

pokój 102

8. Oferty muszą być dostarczone w terminie najpóźniej do dnia 23.03.2011r. do godz. 900.

9. Oferty mogą być dostarczone jako przesyłka polecona za zwrotnym pokwitowaniem odbioru lub doręczone za pokwitowaniem podpisanym przez przedstawiciela UMiG w Mikołajkach.

10. Oferty muszą być dostarczone w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej)

z następującymi napisami:

10.1. Koperta zewnętrzna:

- adres podany w punkcie 7 jako adres Zamawiającego,

następująca adnotacja:

- Oferta na wykonanie zadania inwestycyjnego pt. „Remont i modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji w budynku przychodni zdrowia w Mikołajkach”.

wskazówka: "Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert".

10.2. Koperta wewnętrzna.

- adres podany w punkcie 7 jako adres Zamawiającego,

- nazwa i adres wykonawcy,

- następująca adnotacja: „Remont i modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji w budynku przychodni zdrowia w Mikołajkach”.

11. Oferty muszą być kompletne tj. zawierać wypełniony druk oferty ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków zawartych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Oferty muszą być odpowiednio podpisane. Wymagany jest podpis osób uprawnionych ze strony Wykonawcy pod każdą stroną, całą ofertą, wszystkimi oświadczeniami Wykonawcy, wszystkimi formularzami wyszczególnionymi w specyfikacji zawierającymi miejsce na podpis Wykonawcy. Strony muszą być ponumerowane i zabezpieczone przed dekompletacją.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty muszą być dostarczone w terminie najpóźniej do dnia 23.03.2011r.do godz. 900.

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dn. 23.03.2011 r. o

godz. 9.30

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunki płatności.

4. Na posiedzeniu niejawnym zamawiający dokona oceny ofert od strony spełnienia wymogów formalnych, warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zasad  określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie prowadzone rozliczenie pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

2.Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia, w tym:

- wartość wykonania prac wymienionych w przedmiarze robót i zakresie zadań wykonawcy,

- wartość materiałów niezbędnych do wykonania prac

- koszty zużytej energii elektrycznej i wody,

- koszt ogrodzenia i organizacji placu budowy,

- koszt ubezpieczenia budowy,

- koszt przyjęcia i transportu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisów o odpadach,

- koszt opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BiOZ/,

- koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,

- koszt zajęcia pasów drogowych i wbudowanych w nich urządzeń.

- koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

- koszt obsługi, badań i odbiorów przez powołane do tego celu instytucje

- koszty zabezpieczenia placu budowy,

3.Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług VAT.

- W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz kwotę VAT.

- Cena nie podlega waloryzacji.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1.Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium o następującym znaczeniu:

(1) cena (brutto)			   - 100 %

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętym kryterium oceny ofert:

XC  x  100%

Sposób obliczenia XC:

| XC = | cena (brutto) najniższa x 100 pkt |
| --- | --- |
|  | cena (brutto) badanej oferty |

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

4.Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

5.Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.

6. W przypadku wyboru Wykonawcy działającego jako konsorcjum, członkowie konsorcjum zobowiązani są przekazać Zamawiającemu na piśmie informacje dotyczące sposobu rozliczeń pomiędzy konsorcjantami.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% wartości przedmiotu zamówienia (brutto).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następującej formie: w pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wykonawca w swojej ofercie powinien zadeklarować w jakiej formie wniesie zabezpieczenie należytego wykonania.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Zamawiający przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-198g) ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

Rozdział B - WARUNKI UMOWNE

I. WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu prac i obowiązków zamawiającego i wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

a) Umowa,

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

c) Dokumentacja projektowa,

d) Oferta z załącznikami,

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Zamawiający może udostępnić dokumentację techniczną - wykonawczą wykonawcy w jednym egzemplarzu, jeżeli wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy - sporządzi je we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

III. PODWYKONAWSTWO.

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4.Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

8.Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z

żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9.Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

10.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

IV. PROJEKT UMOWY ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ.

##### UMOWA

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu ..........           2011  r. w Mikołajkach, pomiędzy Gminą Mikołajki

11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7,  reprezentowaną przez:

1.  Piotra Jakubowskiego	-  Burmistrza Miasta Mikołajki,

przy kontrasygnacie Skarbnika 	-    Krystyny Krom

zwaną dalej "Zamawiającym"

a ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ zwanym dalej "Wykonawcą", (KRS nr…………../wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr …..) wybranym w trybie przetargu nieograniczonego nr ……………ogłoszonym  w dniu ........ 2011 r.  reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................

2. ........................................................................................

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Remont i modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji w budynku przychodni zdrowia w Mikołajkach” w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot umowy ma być wykonany również zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

§ 2

Integralną część umowy stanowią:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacja projektowa

- oferta Wykonawcy wraz załącznikami.

§ 3

1. Zamawiający przekaże plac budowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania umowy.

2.Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się w ciągu 10 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Termin zakończenia robót wraz z ich odbiorem końcowym ustala się do dnia 25.05.2011r.

4. Terminem zakończenia robót jest dzień bezusterkowego podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§ 4

1.Przedmiot umowy określony w §1 należy wykonać w dwóch etapach na czynnym obiekcie tak by podczas przeprowadzanych robót funkcjonowało pogotowie ratunkowe w części obiektu objętego modernizacją.

1.1 W pierwszym etapie należy wykonać wyłącznie roboty budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby pogotowia ratunkowego:

1) przedsionek,

2) pokój socjalny,

3) pokój ratowników/kierowców,

4) szatnia/magazynek,

5) pomieszczenie WC,

6) prysznic,

7) korytarz,

8) pokój ratowników/kierowców;

1.2 Po zakończeniu robót przewidzianych w etapie pierwszym należy zgłosić gotowość do ich odbioru. Po dokonaniu odbioru zostanie udostępniona pozostała część obiektu objętego modernizacją, stanowiąca etap drugi robót polegający na wydzieleniu pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji, w którym należy wykonać roboty budowlane w następujących pomieszczeniach:

1) poczekalnia,

2) fizykoterapia,

3) kinezyterapia,

4) gabinet masażu,

5) pomieszczenie WC z prysznicem,

6) szatnia/przebieralnia;

§ 5

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z  i złożoną ofertą Wykonawcy wybraną w trybie  - jest wynagrodzenie umowne netto w formie ryczałtu, które wynosi ................................,- zł plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ......... % tj. ..........................,-zł. Wynagrodzenie umowne brutto wynosi .....................................,-zł, słownie: ................................................................................................................/100.

- W swoim wynagrodzeniu Wykonawca uwzględnił wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania, w szczególności:

- wartość wykonania prac wymienionych w przedmiarze robót i zakresie zadań wykonawcy,

- wartość materiałów niezbędnych do wykonania prac,

- koszty zużytej energii elektrycznej i wody,

- koszt ogrodzenia i organizacji placu budowy,

- koszt ubezpieczenia budowy,

- koszt przyjęcia i transportu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisów o odpadach,

- koszt opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BiOZ/,

- koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,

- koszt zajęcia pasów drogowych i wbudowanych w nich urządzeń.

- koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

- koszt obsługi, badań i odbiorów przez powołane do tego celu instytucje

- koszty zabezpieczenia placu budowy,

- Wartość przedmiotu umowy jest stała i nie podlega waloryzacji.

- Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za zwłokę w płatności faktury Zamawiający  zapłaci odsetki ustawowe.

- Wartość dodatkowych robót koniecznych, określona będzie kosztorysem sporządzonym na podstawie przedmiaru robót, protokołu konieczności i uzgodnionych cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego. Na wykonanie robót dodatkowych strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej umowy.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający  zapłaci odsetki ustawowe.

§ 6

# 1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy.

# 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy przed zawarciem umowy następujące dokumenty:

# dokumentację techniczną tj.: projekt budowlano – wykonawczy w 1 egz.

3. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego ………………..,

4. Osoby wskazane w ust. 3 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek w osób wskazanych w ust.3. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 7

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie czynności wymienionych w art.22 ustawy Prawo Budowlane;

- zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy;

- ograniczenie terenu budowy do obszaru niezbędnego do wykonania robót;

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, a także ubezpieczenia OC placu budowy;

- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi, branżowymi i sztuką budowlaną oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami w trakcie realizacji inwestycji;

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

- informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach

- zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy;

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz urządzeń prowizorycznych w przeznaczonych do tego miejscach;

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy a po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie z materiałów własnych.

4. Materiały o których mowa w ust.3, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zmianami).

5. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

6. Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości wykonywanych robót podczas odbiorów oraz na żądanie Zamawiającego.

# 7. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, obsługi geodezyjnej oraz wykonania dokumentacji powykonawczej itp., zgodnie z §4 ust. 2.

8. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: Kierownik budowy ……………………… posiadający uprawnienia nr .………………………, tel…………………..

§ 8

1. Wykonawca ma obowiązek wykonania robót wskazanych przez Zamawiającego nie objętych niniejszą umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią oraz robót dodatkowych, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie trwania robót podstawowych a które nie były przewidziane projektem stanowiącym podstawę określenia przedmiotu zamówienia - na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Za wykonanie dodatkowych robót nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie mu przysługiwało wynagrodzenie.

2.Wskazane przez Zamawiającego roboty, o których mowa w ust.1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany – na

wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 ust.2 niniejszej umowy.

3.Jeżeli roboty, o których mowa w ust.1 odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wartości tych robót.

4.Jeżeli roboty, o których mowa w ust.1 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w Wykazie stawek i narzutów i Wykazie cen materiałów i sprzętu, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tych załącznikach – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa  w ust.3 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót będących przedmiotem wyliczeń.

§ 9

1.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do:

  - Prowadzenia robót  w sposób nie zakłócający pracy pogotowia ratunkowego oraz przychodni zdrowia

  - Pozostawienia przejazdu dla karetki pogotowia bez przeszkód mogących utrudnić lub uniemożliwić jej przejazd

  - Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 11

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z pracy urządzeń jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

3.Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.

4.Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

5.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

6.Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy.

7.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 ust.2

9.Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

11.Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

12.Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

13.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w przejęciu placu budowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w rozpoczęciu robót objętych umową w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w zakończeniu robót objętych umową w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

d)za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 40% wynagrodzenia umownego netto.

f) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

g) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego  - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

h) za opóźnienie z usunięciem z terenu budowy urządzeń zaplecza (o czym mowa w §13 ust.2 pkt.5) w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn zależnych

od Zamawiającego 5% wynagrodzenia umownego netto. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w  § 13 ust. 1.

b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za  każdy dzień zwłoki,

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z faktury.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §3 ust. 1, lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminach określonych w w §3 ust. 2

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy,

- Czynności objęte niniejsza umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w umowie,

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umową w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada.

- W terminie 30 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt.3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.          Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty odbioru robót przerwanych, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- Dokona odbioru robót przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w §5, ust.6.

- Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 14

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór końcowy

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać Inspektorowi gotowość do odbiorów przed dokonaniem czynności powodujących ich zaniknięcie lub zakrycie.

4. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu zamówienia. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie.

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót.

6. Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót w ciągu 7  dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Dokumentację powykonawczą (m.in. inwentaryzację powykonawczą), opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach zgodną z przepisami prawa budowlanego w tym zakresie.

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

8. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w tym celu wyznacza termin z zagrożeniem, 
że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie naprawy,

- jeśli wady nie nadają się do usunięcia, może zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

9. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad lub usterek (po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru) i zażądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Z odbioru robót sporządzony zostanie protokół.

11. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna się bieg terminu o zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15.

12. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 terminem zakończenia robót jest dzień podpisania protokołu bezusterkowego zakończenia robót, o którym mowa w ust. 10

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i zapewnia o prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia

na okres 48 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru.

3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 14 dni od zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

4. Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi 7% ceny ofertowej określonej w umowie brutto, 
tj. ...........................,00,-zł, słownie: .........................................................../100.

5. Część zabezpieczenia w wysokości 70% tj. ..................,00,-zł, słownie: ......................................................................................... 00/100, przeznaczona 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu zgodnego z umową wykonania robót, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty sporządzenia protokołu o bezusterkowym odbiorze robót.

6. Pozostała część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% tj. .........................,-zł, słownie: ........................................................ 00/100, zostanie zwrócona w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

7. Jeżeli w okresie rękojmi stwierdzone zostaną wady lub usterki Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do ich usunięcia wyznaczając stosowny termin nie krótszy niż 4 dni liczony od dnia doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadach lub usterkach.

8. Jeżeli w okresie rękojmi za wady Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia wraz z odsetkami, o którym mowa w ust. 6.

9. Usterki i wady będą stwierdzone w obecności Wykonawcy, a ich usunięcie potwierdzone protokolarnie przez obie strony.

§ 16

1.Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2.Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- Roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót

- Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 17

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej umowy.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 3, ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3  może ulec zmianie w przypadku:

- wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

- wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym

- przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

- wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy.

- wstrzymania robót w wyniku odkrycia przedmiotów koniecznych do zidentyfikowania przez odpowiednie służby (np. znaleziska historyczne), jak również odkryć związanych z występującą na terenie inwestycji fauną i florą.

4.Dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

§ 18

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 19

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 20

Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelności wynikających z treści niniejszej umowy przysługującej mu wobec Zamawiającej bez pisemnej jego zgody.

§ 21

Do rozstrzygania sporów wynikłych w trakcie realizacji  niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y                   	                            W Y K O N A W C A

Załącznik Nr 1 do umowy

Zakres Zadań Wykonawcy

Tabela elementów rozliczeniowych całości zadania:

„Remont i modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji w budynku przychodni zdrowia w Mikołajkach”.

| L.p. | Element | Wartość wg. kosztorysu ofertowego | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ogólnobudowlane |  |  |
| 1.1 | Rozbiórki i wyburzenia |  |  |
| 1.2 | Ściany i ścianki działowe |  |  |
| 1.3 | Posadzki i podłogi |  |  |
| 1.4 | Stolarka drzwiowa |  |  |
| 1.5 | Malowanie i okładziny ścienne |  |  |
| 1.6 | Schody zewnętrzne i podjazd dla osób niepełnosprawnych |  |  |
| 2 | Instalacje sanitarne |  |  |
| 3 | Instalacje elektryczne |  |  |
| 3.1 | Tablica rozdzielcza TR-1 wraz z zasilaniem |  |  |
| 3.2 | Tablica rozdzielcza TR-2 wraz z zasilaniem |  |  |
| 3.3 | Instalacja elektryczna wewnętrzna |  |  |
| 3.4 | Pomiary elektryczne |  |  |
|  | Wartość ogółem netto |  |  |
|  | Vat 23 % |  |  |
|  | Wartość ogółem brutto |  |  |

Data . .......................................

...............................................

Podpis Wykonawcy

Rozdział C – ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

............................................................

............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA NA

„Remont i modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji w budynku przychodni zdrowia w Mikołajkach”.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym oświadczam że:

1. Oferuję realizację usługi za cenę (brutto)    ..................................................................  zł

tj.: za cenę bez VAT        .................................................................. zł

+ VAT  tj.   ……......................................................... zł

#### 2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: ………….

3. Udzielam gwarancji na okres 4 lat.

#### 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą na czas określony w SIWZ.

6.Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia jej na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Oświadczam, że znany jest mi obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, które wniosę w formie ...............................................................    ........................................................................................................................................

8. Oświadczam, że oferta moja składa się z ......................... ponumerowanych stron.

9. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................

numer telefonu:	0 (**) …………………………………………..

Numer faksu:	0 (**) ………………………………………….

e-mail             ................................................................................................

Data .........................																		………………………………….

Podpis Wykonawcy

(osoby upoważnionej)

# pieczęć wykonawcy 								Załącznik nr 2

Zakres Zadań Wykonawcy

Tabela elementów rozliczeniowych całości zadania:

„Remont i modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji w budynku przychodni zdrowia w Mikołajkach”.

| L.p. | Element | Wartość wg. kosztorysu ofertowego | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ogólnobudowlane |  |  |
| 1.1 | Rozbiórki i wyburzenia |  |  |
| 1.2 | Ściany i ścianki działowe |  |  |
| 1.3 | Posadzki i podłogi |  |  |
| 1.4 | Stolarka drzwiowa |  |  |
| 1.5 | Malowanie i okładziny ścienne |  |  |
| 1.6 | Schody zewnętrzne i podjazd dla osób niepełnosprawnych |  |  |
| 2 | Instalacje sanitarne |  |  |
| 3 | Instalacje elektryczne |  |  |
| 3.1 | Tablica rozdzielcza TR-1 wraz z zasilaniem |  |  |
| 3.2 | Tablica rozdzielcza TR-2 wraz z zasilaniem |  |  |
| 3.3 | Instalacja elektryczna wewnętrzna |  |  |
| 3.4 | Pomiary elektryczne |  |  |
|  | Wartość ogółem netto |  |  |
|  | Vat 23 % |  |  |
|  | Wartość ogółem brutto |  |  |

Data . .......................................

...............................................

Podpis Wykonawcy

# pieczęć wykonawcy						     	           Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wspólnie z innymi ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, spełniam warunki, dotyczące:

▪	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

▪	posiadania wiedzy i doświadczenia,

▪	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

▪	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.......................dnia......................

.................................................................

podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

# pieczęć wykonawcy						     	           Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................dnia......................

.................................................................

podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

# pieczęć wykonawcy						     	           Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................dnia......................

.................................................................

podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 6.

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp. | Nazwa wykonawcy (podmiotu) Wykazującego posiadane doświadczenie | Nazwa i lokalizacja Zadania. Zakres robót | Zamawiający | Wartość robót | Okres realizacji data rozp/zak. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załączam ................. szt. dokumentów potwierdzających, że roboty wyżej wymienione zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Data ..................................

……………………………….

Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

pieczęć wykonawcy

##### Załącznik nr 7

##### WYKAZ OSÓB

| Lp. | Zakres wykonywanych czynności | Imię i Nazwisko | Wykształcenie | KWALIFIKACJE ZAWODOWE Rodzaj i numer Uprawnień potwierdzające spełnianie wymagań | Staż pracy, Doświadczenie zawodowe | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że

1. Dysponujemy osobami wymienionymi w poz ……….. wykazu,

2. Nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz …………. wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na potwierdzenie czego, załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji tych osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób które zostaną nam udostępnione.

3. Następujące podmioty, za pomocą których wykazujemy spełnienie warunku do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będą brały udział w realizacji części zamówienia:

1)…………………………………..

2)…………………………………...

................................

( miejsce i data)

...........................................................

podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

pieczęć wykonawcy

##### Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nadanej „Remont i modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji w budynku przychodni zdrowia w Mikołajkach” oświadczam, że wskazane w wykazie osoby przewidziane do wykonania zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane przewidziane w warunkach udziału w postępowaniu oraz są członkami właściwych samorządów zawodowych.

..........................................................

Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

Data.........................................

Załącznik nr 9

Wykaz prac przewidzianych do  realizacji zamówienia przez podwykonawców

| Lp. | Zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę | Wartość robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
|  | Ogółem: |  |

..........................................................

Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

Data.........................................

Rozdział  D

- PRZEDMIAR ROBÓT – w załączeniu

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA

# Footnotes

Punkt nie dotyczący Wykonawcy należy skreślić.