Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Mikołajki, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych”

###### CPV – 71520000-9

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

Zamawiający:

## Gmina Mikołajki

# Urząd Miasta i Gminy Mikołajki,

# ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

http://www.bip.mikolajki.pl 					Burmistrz Miasta Mikołajki

tel. (0-87) 4219050 							ZATWIERDZAM

faks: (0-87) 4219099

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. nr 223, poz. 1655,  Dz. U. 2008r. nr 171,

poz. 1058, oraz  Dz. U. 2009r. nr 206, poz. 1591, Nr. 223, poz. 1778)

Mikołajki, luty 2010 r.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

# ZAWARTOŚĆ SIWZ

Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. Informacje ogólne

II. Nazwa oraz adres zamawiającego

III. Tryb udzielenia zamówienia

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

V. Termin wykonania zamówienia.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

IX. Wymagania dotyczące wadium.

X. Termin związania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ B - WARUNKI UMOWNE

I. WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAMAWIAJĄCEGO.

III. PODWYKONAWSTWO.

IV. UMOWA.

ROZDZIAŁ C - ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

Załącznik nr 1 – Projekt umowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4  -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie składane przez osoby fizyczne

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 7 - Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 9 - Wykaz prac przewidzianych do realizacji zamówienia przez podwykonawców

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. nr 223, poz. 1655,  Dz. U. 2008r. nr 171, poz. 1058 oraz  Dz. U. 2009r. nr 206, poz. 1591, Nr. 223, poz. 1778) i ma na celu ustalenie wykonawcy, który kompleksowo i w terminie zrealizuje przedmiotowe zamówienie.

2. Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę i spełni jednocześnie warunki określone w niniejszej specyfikacji i ustawie Prawo zamówień publicznych.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Pełna nazwa zamawiającego:

# Gmina Mikołajki

- Adres do korespondencji

# Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

- Internet: http://www.bip.mikolajki.pl

e- mail: mikolajki@mikolajki.pl

- Numer telefonu: (0-87) 4219050

faks: (0-87) 4219099

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. nr 223, poz. 1655, Dz. U. 2008r. nr 171, poz. 1058 oraz  Dz. U. 2009r. nr 206, poz. 1591, Nr. 223, poz. 1778)

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych”

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
określony jest w przepisach prawa budowlanego i obejmuje on w szczególności:
a)      Bieżąca analiza i znajomość dokumentacji technicznej, identyfikacja 
możliwych  obszarów problemowych i podejmowanie działań zaradczych.
b)      Pomoc w trakcie procesu przetargowego na roboty budowlane  - 
odpowiedzi na pytania oferentów, udział w oględzinach terenu budowy.
c)      Uczestnictwo w procesie oceny ofert na roboty budowlane w roli eksperta.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

d)      Przygotowanie wytycznych procedur realizacji procesu budowlanego 
opisujących podstawowe procedury administracyjne i wytyczne wg których mają 
postępować przedstawiciele inwestora i wykonawcy robót.
e)      Ustalenie metod składania i wzorów wszystkich wymaganych raportów, 
raportów inspekcyjnych, protokółów odbiorów częściowych i końcowego oraz 
innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji projektu.
f)        Ocena harmonogramu robót proponowanego przez wykonawcę robót
g)      Systematyczny monitoring postępu w realizacji projektu zgodnie z 
dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz 
zatwierdzonymi harmonogramami. Identyfikacja potencjalnych obszarów 
problemów oraz rekomendacja odpowiednich środków zaradczych.
h)      Kontrola posiadanych kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia prac 
budowlanych osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie, świadectw i 
certyfikatów urządzeń i  materiałów, które będą wymagane kontraktem  oraz 
ważności ubezpieczeń  osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu;
i)        Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i 
innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby. W spotkaniach tych 
powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w projekt.
j)        Udział w spotkaniach i pracach JRP, udzielania regularnych 
konsultacji i doradztwa technicznego. Udział w radach budowy.
k)       Ocena merytoryczna wszystkich próśb wykonawcy robót zgodnie z 
obowiązującym  prawem budowlanym.
l)        Weryfikacja i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez 
wykonawcę robót w związku z realizacją kontraktu na roboty budowlane.
m)    W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych 
uzgodnienie sposobu postępowania z JRP i Wykonawcą.
n)      Kontrola i potwierdzanie, dostarczania przez wykonawcę sprzętu i 
materiałów wyszczególnionych w kontrakcie.
o)      Opiniowanie proponowanych przez wykonawcę podwykonawców.
p)      Kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów

budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie.
q)      Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających. Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym jak również 
przygotowywanie  i udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji.
r)       Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonania prób, 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych.
s)       Podejmowanie decyzji o zawieszeniu robót budowlanych w przypadku 
gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź 
spowodować znaczne straty materialne.
t)        Wystawianie świadectwa przeprowadzenia prób lub uznaje świadectwa 
wystawione przez Wykonawcę.
u)      W uzgodnieniu z JRP oraz po konsultacjach z projektantem 
zatwierdzanie poprawek do szczegółowej dokumentacji technicznej.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

v)      Weryfikacja obmiarów każdego elementu robót zgodnie z Przedmiarami

Robót oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót.

w)    Egzekwowanie od wykonawcy rozliczeń, do których otrzymania wykonawca 
uważa się za uprawnionego łącznie z dokumentami stanowiącymi jego podstawę, 
weryfikowanie tych rozliczeń oraz wydawanie przejściowych  i końcowych 
świadectw płatności.
x)      Współpraca z JRP w zakresie  wszystkich niezbędnych, żądanych 
dokumentów, raportów, dotyczących rozliczeń, zgodnie z procedurami 
rozliczeniowymi RPO.
y)      Przedkładanie JRP wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań 
dostarczonych przez wykonawcę robót.
z)       Weryfikacja dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z JRP.
ż)   Nadzór nad wszystkimi próbami związanymi z odbiorem  technicznym i 
rozruchem technologicznym urządzeń i instalacji.

3.Inwestycja „Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych” obejmuje:  główny rynek miasta wraz z przylegającym parkiem, położone przy Placu Wolności i Alei Żeglarzy oraz Plac Kościelny, ulice: 3 – go Maja, Kowalską, Michała Kajki oraz Wawrzyńca Prusa.

Do zrealizowania w ramach projektu są następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa placu Wolności wraz z nadaniem nowych funkcji turystycznych, 
w tym: budowa fontanny miejskiej, wykonanie nowej nawierzchni placu 
z ozdobnych materiałów kamieniarskich, nasadzenia zieleni, mała architektura, modernizacja i remont infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, przebudowa wodociągu, przebudowa odcinka sieci sanitarnej), wymiana oświetlenia ulicznego.

- .Przebudowa parku miejskiego przy Placu Wolności i Alei Żeglarzy wraz z nadanie nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych, w tym: wykonanie schodów widokowych, zmiana zagospodarowania terenu, nowe nawierzchnie dla piesze, mała architektura, zegar parkowy.

- Budowa 5 punktów handlowych w parku miejskim przy Alei Żeglarzy.

- Rewitalizacja ulic, w tym zmiana nawierzchni dróg i chodników, nowe parkingi 
i zjazdy, zmiana organizacji ruchu drogowego, modernizacja i remont infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, przebudowa wodociągu), wymiana oświetlenia ulicznego.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o następującą dokumentację techniczną:

- Projekt architektoniczno – budowlany „Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach. Przebudowa rynku i parku miejskiego nad Jeziorem Mikołajskim wraz z

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

- nadaniem nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych” – Pracownia projektowa MD PROJEKT Dariusza Łaguny w Olsztynie.

- Projekt budowlany „ Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach. Projekt budowlany budynku informacji turystycznej oraz stoisk targowych 
w Mikołajkach przy ul. Pl. Wolności na dz. Nr geod. 200/3” – Studio Architektury w Olsztynie.

- Projekt budowlany „Rewitalizacja ulic Kajki, Prusa, Kowalskiej, Pl. Wolności 
i Pl. Kościelnego – przebudowa dróg kołowych i pieszych działki Nr 192/1, 192/3, 200/3, 204, 205, 401, 413/31, 500, 389, 381, 374” – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PROXIMA” w Chodzieży.

- Projekt budowlany „Rewitalizacja ulic Kajki, Prusa, Kowalskiej, Pl. Wolności, 
3-go Maja, Pl. Kościelnego w Mikołajkach. Budowa sieci kanalizacji dróg opadowych z przepompownią, przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa sieci kanalizacji ściekowej z przepompownią na działkach 
o nr geodezyjnych: 192/1, 192/3, 214/67, 193/16, 200/3, 204, 205, 401, 413/31, 500, 389, 381, 374, 445/27, 445/29” – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PROXIMA” w Chodzieży.

- Projekt budowlany „Rewitalizacja ulic Kajki, Prusa, Kowalskiej, Pl. Wolności, 
3-go Maja, Pl. Kościelny w Mikołajkach. Budowa sieci kanalizacji wód opadowych z przepompownią, przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa dróg w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 relacji Mrągowo-EŁK – na działce o nr geodezyjnym 192/2” – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PROXIMA” w Chodzieży.

- Projekt budowlany „Rewitalizacja ulic Kajki, Prusa, Kowalska, Pl. Wolności 
i Pl. Kościelny – przyłącze kablowe n.n. dla przepompowni ścieków P1 i P2 przy ul. Żeglarzy, dz. O nr geodezyjnym 193/16” – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PROXIMA” w Chodzieży.

- Operat wodno-prawny na odprowadzanie wód opadowych z sieci kanalizacyjnej 
i wylotów do Jeziora Mikołajskiego  „Rewitalizacja ulic Kajki, Prusa, Kowalskiej, Pl. Wolności, 3-go Maja, Pl. Kościelnego w Mikołajkach. Budowa odwodnienia ulic” –  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PROXIMA” 
w Chodzieży.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

- „Dokumentacja geotechniczna do projektu budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy ulicy Kajki w Mikołajkach” – Badania i Usługi Geotechniczne dr inż. Andrzej Bartoszewicz w Olsztynie.

- „Opinia geotechniczna do projektu budowy studzienki kanalizacyjnej Mikołajki” – Badania i Usługi Geotechniczne dr inż. Andrzej Bartoszewicz w Olsztynie.

- Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych projektów i branż.

Dokumentacja techniczna pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy: poniedziałek-środa, piątek od 7-15, czwartek 8-16.

Główny cel projektu i inwestycji budowlanych w ramach tego projektu to: rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych 
funkcji turystyczno – rekreacyjnych.

Szczegółową charakterystykę parametrów technicznych i technologicznych,  poszczególnych elementów prezentują poniższe tabele.

Charakterystyka parametrów technicznych i technologii - nawierzchnie.

| Lp. | Nazwa | Kostka kamienna 12 cm Wjazdy [ m2] | Kostka kamienna 14 cm [ m2] | Kostka betonowa 6 cm – typ starodruk [ m2] | Kostka betonowa 6 cm – typ polbruk [ m2] | Nawierzchnia asfaltowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulice: Kajki (odcinek od pl. Wolności do ul. W. Prusa), pl. Wolności oraz Alei Żeglarzy | 156,0 | 4.827,6 | 2431,0 | 0 | 1.409,5 |
| 2 | Ul. Kowalskiej | 18,0 | 654,0 | 568,0 | 0 | 0 |
| 3 | Ul. 3-go Maja | 188,0 | 1.428 | 1020,0 | 0 | 0 |
| 4 | Ul. W. Prusa | 0 | 0 | 0 | 1.130,0 | 2.640,0 |
| 5 | Pl. Kościelny | 116,0 | 905,0 | 376,0 | 0 | 0 |
| Razem: 17 867,1 m2 | 478,0 | 7.814,6 | 4.395,0 | 1.130,0 | 4.049,5 |

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

Ponadto prace w rynku i parku obejmą wykonanie następujących rodzajów nawierzchni

- Nawierzchnia z kostki betonowej  CASTELLO ANTICO -  1100 m2

- Chodniki z płyt betonowych  o wymiarach 270 x 150 cm – moduł rybki do Alei Grubych Ryb” – 113,4 m2

- Chodniki z płyt betonowych  o wymiarach 60 x 25 cm – imitacja pomostu – 56,1 m2

- Chodnik z kostki betonowej – STARY BRUK GDAŃSKI – 3321,69 m2

- Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 60 x 25cm – 56 m2

- Schody widokowe -55,65 m2

- Łącznie: 4702,84 m2

Charakterystyka parametrów technicznych i technologii – kanalizacja deszczowa.

| Lp. | Nazwa | Sieć grawitacyjna PP fi 160 mm – 930 mm | Sieć tłoczna PE 100 SDR 17 fi 200 mm | Przepompownie wód opadowych | Osadniki i separatory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulice: Kajki (odcinek od pl. Wolności do ul. W. Prusa i Kajki nr 6), pl. Wolności i Al. Żeglarzy | 788 mb | 103,5 mb | 1 | 1 kpl (osadnik + separator) |
| 2 | Ulica Kowalskiej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ulicy 3-go Maja | 365 mb | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ulica W. Prusa | 374,5 mb | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pl. Kościelny | 101,5 mb | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 1.629 mb | 103,5 mb | 1 | 1 |

- Charakterystyka parametrów technicznych i technologii – wodociąg.

| Lp. | Nazwa | Sieć PE 100 SDR 17 fi 110 - 280 mm | Sieć PE 100 SDR 17 fi 63 -90 mm – PRZYŁĄCZA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ullice: Kajki (odcinek od pl. Wolności do ul. W. Prusa i Kajki nr 6), pl. Wolności oraz Alei Żeglarzy | 887,5 mb | 257,5 mb |
| 2 | Ulica Kowalskiej | 136 mb | 33 mb |
| 3 | Ulica 3- go Maja | 275,5 mb | 126 mb |
| 4 | Ulica Wawrzyńca Prusa | 348 mb | 31 mb |
| 5 | Plac Kościelny | 72 mb | 64 mb |
| Razem | 1719 mb | 511,5 mb |

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

Charakterystyka parametrów technicznych i technologii – kanalizacja sanitarna.

| Lp. | Nazwa | Sieć PE 100 SDR 17 fi 140 mm – tłoczny | Sieć PP fi 200mm grawitacyjny | Przepompownia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulice: Kajki (odcinek od pl. Wolności do ul. W. Prusa), pl. Wolności oraz Alei Żeglarzy | 109,5 mb | 56 mb | 1 kpl |

## Planowana iInfrastruktura oświetleniowa

| Lp. | Miejsce | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pl. Wolności | „Nautic Round” - oprawa do budowania w podłoże 12V 1x35W, IP67, klasa ochronności III | 28 kpl. |
| 2 | Pl. Wolności | Lampy ledowe - Stanowią oświetlenie fontanny i alei w centrum oraz schodka widokowego w parku | 167 szt. |
| 3 | Pl. Wolności | „Aquatech asymetryczna” oprawa do wbudowania w podłoże 230V 70W, IP67, klasa ochronności I | 6 kpl. |
| 4 | Pl. Wolności | „Easylite Spot ES111” 230V 75/150W, IP44, klasa ochronności II - Oświetlenie Króla Sielaw | 2 kpl. |
| 5 | ul. 3 Maja Pl. Wolności Al. Żeglarzy- Nadbrzeże ul. Kajki ul. Kowalska | „Legend classic” oprawa drogowa stylowa HST 1x150W, IP65, klasa ochronności II, montowana na słupie parkowym z wysięgnikiem jednoramiennym. Lampy te stać będą wzdłuż jezdni | 35 szt. |
| 6 | Plac Kościelny - 4. Plac Wolności – 4 (przy zejściu z kładki dla pieszych) | „Legend classic” stojąca oprawa parkowa stylowa HST 1x70W, IP65, klasa ochronności II, montowana na słupie parkowym | 7 kpl. |
| 7 | Pl. Wolności | „Sapce stepline” oprawa do wbudowania w ścianę 230V T16-FH 1x21W, IP55, klasa ochronności I - oświetlenie iluminacyjne wbudowane w chodniki w centrum miasta | 18 kpl. |
| 8 | Al. Żeglarzy | „TOTHEM” BOL źródłami światła 50W/1xHMEE50W do mocowania na fundamencie - Oświetlenie nabrzeża – styl portowy | 25 kpl. |
| 9 | Nr 1 – przy Pl. Kościelnym Nr 2 - przy Pl. Wolności Nr 3 - przy ul. Kajki | Szafy oświetleniowe SOU | 3 zestawy |

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

4. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia do 29 czerwca 2012r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie :

- realizacja kontraktów nadzoru związanych z realizacją inwestycji o wartości nie mniejszej niż 8 000 000 zł, w branży drogowej wraz z wykonaniem prac z zakresu branży elektrycznej i sanitarnej -  z czego co najmniej jeden kontrakt nadzoru na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 zł.

Przy ocenie spełnienia tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku, tj. - liczba wykonanych usług, - elementy zadania inwestycyjnego, którego dotyczą wykazane usługi polegające na nadzorze, będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b) Potencjał kadrowy

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowym, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, zdolne do pełnienia funkcji w zakresie nadzoru inwestorskiego w następujących branżach:

- drogowej

- sanitarnej

- elektrycznej

- konstrukcyjnej

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

UWAGA: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych w pkt VII SIWZ. Ocena dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia.

VI A. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z MOCY ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ OPIS SPOSOBU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VII A. SIWZ.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający wymaga dostarczenia:

1.  Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na Załączniku nr 3 do SIWZ.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

2. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

3. Wykaz osób, zawierający imię i nazwisko, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w poszczególnych branżach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków.

6. Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. VI ppkt 2 i 3 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. VIIA ppkt 1 i 2 SIWZ.

8. W przypadku gdy wykonawca przewiduje zatrudnienie podwykonawców, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac (zał. nr 9).

9. Wykonawca załącza porozumienie wykonawców ustanawiające pełnomocnika do ich reprezentowania w przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie.

10. Ponad dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ ppkt 1-9, aby oferta nie była odrzucona wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załączonego wzoru-załącznik nr 2.

11. Dokumenty i informacje mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.

12. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć komplet wymaganych dokumentów tj:

- dokumenty z punktu VII A ppkt. 1 i 2 wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów

- pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne

- pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

13 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie zgodnie z art. 26 ust. 3 – Pzp.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

VII A. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Uwaga:

a)	Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 4 do SIWZ.

b)	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanego przez osoby fizyczne Zamawiający przekazuje na załączniku nr 5 do SIWZ.

b)	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument wymieniony w pkt. VIIA ppkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VIIA ppkt 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert.

b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na niżej podane numery i adresy e-mail. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- w sprawach zakresu robót oraz procedury postępowania: Alicja Lepczyńska tel (087) 4219059, fax (087) 4219099, e-mail: alicja.lepczynska@mikolajki.pl

3. W przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia każdy wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

4.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Wadium może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.)

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium do dnia 04.03.2010 r. do godz. 900 w wysokości 3700,00- zł (słownie trzy tysiące siedemset złotych) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach:

BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006

z dopiskiem: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych”

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

Datą wniesienia wadium jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.

3. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach

ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.),  - należy złożyć w kasie  UMiG Mikołajki do dnia 04.03.2010r.  do godz. 900

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

5.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:

5.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

5.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OERT.

Warunkiem nie odrzucenia oferty jest spełnienie zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r "Prawo zamówień publicznych" z późniejszymi zmianami oraz następujących wymagań dotyczących sposobu przygotowania i dostarczenia oferty:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelna i w języku  polskim.

2. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym, konieczne jest przedstawienie

tłumaczenia dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt wykonawcy.

3. Oferta musi zawierać dokładną nazwę, adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty.

4. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wymogami określonymi w SIWZ.

5. Odpowiedzi muszą być udzielone na wszystkie pytania zawarte w załącznikach. W przypadku braku miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.

6. Ewentualne poprawki w ofercie należy omówić w uwadze, zaopatrzonej podpisem Wykonawcy oraz odpowiednio datować.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

7. Oferty muszą być dostarczone na adres podany niżej:

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki,

pokój 102

8. Oferty muszą być dostarczone w terminie najpóźniej do dnia 04.03.2010r.

do godz. 900.

9. Oferty mogą być dostarczone jako przesyłka polecona za zwrotnym pokwitowaniem odbioru lub doręczone za pokwitowaniem podpisanym przez przedstawiciela UMiG w Mikołajkach.

10. Oferty muszą być dostarczone w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej)

z następującymi napisami:

10.1. Koperta zewnętrzna:

- adres podany w punkcie 7 jako adres Zamawiającego,

następująca adnotacja:

Oferta na wykonanie zadania inwestycyjnego pt. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych”

wskazówka: "Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert".

10.2. Koperta wewnętrzna.

- adres podany w punkcie 7 jako adres Zamawiającego,

- nazwa i adres wykonawcy,

następująca adnotacja: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych”

11. Oferty muszą być kompletne tj. zawierać wypełniony druk oferty ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków zawartych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Oferty muszą być odpowiednio podpisane. Wymagany jest podpis osób uprawnionych ze strony Wykonawcy pod każdą stroną, całą ofertą, wszystkimi oświadczeniami Wykonawcy, wszystkimi formularzami wyszczególnionymi w specyfikacji zawierającymi miejsce na podpis Wykonawcy. Strony muszą być ponumerowane i zabezpieczone przed dekompletacją.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty muszą być dostarczone w terminie najpóźniej do dnia 04.03.2010r.do godz. 900.

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dn. 04.03.2010 r. o godz. 9.30

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunki płatności.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

4. Na posiedzeniu niejawnym zamawiający dokona oceny ofert od strony spełnienia wymogów formalnych, warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zasad  określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie prowadzone rozliczenie pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia, w tym:

          - koszty zatrudnienia personelu niezbędnego do realizacji kontraktu,

          - zorganizowania, wyposażenia i prowadzenia biura,

          - koszty bieżące działania,

          - koszty jednorazowe m.in. ubezpieczenie skutków działalności Inspektora,

          - wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, określonych w § 1 Wzoru Umowy – Załącznik nr 1 do SIWZ,

- Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług VAT.

- W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz kwotę VAT.

- Cena nie podlega waloryzacji.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1.Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium o następującym znaczeniu:

(1) cena (brutto)			   - 100 %

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętym kryterium oceny ofert:

XC  x  100%

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

Sposób obliczenia XC:

| XC = | cena (brutto) najniższa x 100 pkt |
| --- | --- |
|  | cena (brutto) badanej oferty |

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

4.Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

5.Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Zamawiający przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-198g) ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

Rozdział B - WARUNKI UMOWNE

I. WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu prac i obowiązków zamawiającego i wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

a) Umowa,

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

c) Dokumentacja projektowa,

d) Oferta z załącznikami,

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Zamawiający może udostępnić dokumentację techniczną - wykonawczą wykonawcy w jednym egzemplarzu, jeżeli wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy - sporządzi je we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

III. PODWYKONAWSTWO.

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4.Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

8.Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9.Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

10.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

Załącznik nr 1

IV. PROJEKT UMOWY ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ.

U M O W A  nr

zawarta w dniu ……………….  2010 roku w Mikołajkach

pomiędzy Gminą Mikołajki reprezentowaną przez:

Piotra Jakubowskiego - Burmistrza Miasta Mikołajki,

przy kontrasygnacie Skarbnika – Krystyny Krom

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ zwanym dalej "Wykonawcą", wybranym w trybie przetargu nieograniczonego nr ……………ogłoszonym  w dniu ........ 2010 r.  reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................

2. ........................................................................................

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie :

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych” zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
określony jest w przepisach prawa budowlanego i obejmuje on w szczególności:
a)      Bieżącą analizę i znajomość dokumentacji technicznej, identyfikacja 
możliwych  obszarów problemowych i podejmowanie działań zaradczych.
b)      Pomoc w trakcie procesu przetargowego na roboty budowlane  - 
odpowiedzi na pytania oferentów, udział w oględzinach terenu budowy.
c)      Uczestnictwo w procesie oceny ofert na roboty budowlane w roli 
eksperta.
d)      Przygotowanie wytycznych procedur realizacji procesu budowlanego 
opisujących podstawowe procedury administracyjne i wytyczne wg których mają 
postępować przedstawiciele inwestora i wykonawcy robót.
e)      Ustalenie metod składania i wzorów wszystkich wymaganych raportów, 
raportów inspekcyjnych, protokółów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji projektu.

f)   Ocena harmonogramu robót proponowanego przez wykonawcę robót

g)  Systematyczny monitoring postępu w realizacji projektu zgodnie z 
dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz 
zatwierdzonymi harmonogramami. Identyfikacja potencjalnych obszarów 
problemów oraz rekomendacja odpowiednich środków zaradczych.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

h)      Kontrola posiadanych kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia prac 
budowlanych osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie, świadectw i 
certyfikatów urządzeń i  materiałów, które będą wymagane kontraktem  oraz 
ważności ubezpieczeń  osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu;
i)        Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i 
innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby. W spotkaniach tych 
powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w projekt.
j)        Udział w spotkaniach i pracach JRP, udzielania regularnych 
konsultacji i doradztwa technicznego. Udział w radach budowy.
k)       Ocena merytoryczna wszystkich próśb wykonawcy robót zgodnie z 
obowiązującym  prawem budowlanym.
l)        Weryfikacja i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez 
wykonawcę robót w związku z realizacją kontraktu na roboty budowlane.
m)    W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych 
uzgodnienie sposobu postępowania z JRP i Wykonawcą.
n)      Kontrola i potwierdzanie, dostarczania przez wykonawcę sprzętu i 
materiałów wyszczególnionych w kontrakcie.
o)      Opiniowanie proponowanych przez wykonawcę podwykonawców.
p)      Kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów 
budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie.
q)      Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających. Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym jak również 
przygotowywanie  i udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji.
r)       Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonania prób, 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych.
s)       Podejmowanie decyzji o zawieszeniu robót budowlanych w przypadku 
gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź 
spowodować znaczne straty materialne.
t)        Wystawianie świadectwa przeprowadzenia prób lub uznaje świadectwa 
wystawione przez Wykonawcę.
u)      W uzgodnieniu z JRP oraz po konsultacjach z projektantem 
zatwierdzanie poprawek do szczegółowej dokumentacji technicznej.
v)      Weryfikacja obmiarów każdego elementu robót zgodnie z Przedmiarami 
Robót oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót.

w)    Egzekwowanie od wykonawcy rozliczeń, do których otrzymania wykonawca uważa się za uprawnionego łącznie z dokumentami stanowiącymi jego podstawę, 
weryfikowanie tych rozliczeń oraz wydawanie przejściowych  i końcowych 
świadectw płatności.

x)      Współpraca z JRP w zakresie  wszystkich niezbędnych, żądanych 
dokumentów, raportów, dotyczących rozliczeń, zgodnie z procedurami 
rozliczeniowymi RPO.
y)      Przedkładanie JRP wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań 
dostarczonych przez wykonawcę robót.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

z)       Weryfikacja dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z JRP.
ż)   Nadzór nad wszystkimi próbami związanymi z odbiorem  technicznym i 
rozruchem technologicznym urządzeń i instalacji.

§ 2

- Wykonawca poza placem budowy pozostaje również do dyspozycji Zamawiającego pod nr tel. ………………..

- Zamawiający wyznacza do kontaktów i koordynowania prac Inspektora – …………

tel. 087/421-90-50

§3

Okres realizacji umowy dzieli się na podstawowy oraz okres gwarancji. Okres

podstawowy ustala się na czas od daty rozpoczęcia realizacji umowy do daty odbioru końcowego robót budowlanych, co powinno nastąpić do dnia 29.06.2012 roku, zaś okres gwarancji liczony jest od daty zakończenia okresu podstawowego do dnia upływu gwarancji  dotyczącego zrealizowanej inwestycji  tj. na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

§4

W celu zapewnienia sprawnej realizacji umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy całą dotychczasową dokumentację techniczną, specyfikację przetargową na roboty budowlane, umowę na wykonawstwo robót związanych z zadaniem inwestycyjnym „Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych”.

§5

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane czynności, będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi : ………………………………. brutto (słownie ……………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje m.in. koszty zatrudnienia personelu niezbędnego do realizacji umowy, zorganizowania i wyposażenia biura, koszty bieżące działania, koszty jednorazowe m.in. ubezpieczenie skutków działalności Inspektora.

- Wykonawcy nie przysługuje wzrost wynagrodzenia z tytułu wystąpienia robót koniecznych i dodatkowych.

§6

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż raz na 3 miesiące, proporcjonalnie do wykonanej ilości robót budowlanych.

2. Końcowe rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Płatność zostanie dokonana w terminie 30 dni przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę:           ……………………………………

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

§7

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o powierzeniu wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność, za działania przy realizacji inwestycji swoich podwykonawców.

3. Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelności wynikającej z treści niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Zamawiający może w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 nie wyrazić zgody na realizację części umowy przez podwykonawcę.

§ 8

- Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- Ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.

- Konieczność zmiany terminu realizacji kontraktu na roboty budowlane.

- Konieczność zmiany zakresu prac, wynikająca z wprowadzenia w dokumentacjach projektowych istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy prawo budowlane.

- Likwidacja lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Inspektora.

- Konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości.

- Konieczność przedłużenia terminu umowy z powodu:

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym

- przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych  uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

- wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z  winy Stron umowy.

- z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Wystąpienie okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót w ramach inwestycji, „Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych” z powodu błędu w dokumentacji projektowej nie zachodzi konieczność ich wykonania. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót z kosztorysu ofertowego wykonawcy robót w stosunku do wartości zakresu robót wykonanych przez wykonawcę robót.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5, za niedotrzymanie terminu końcowego rozliczenia inwestycji za każdy dzień przekroczenia terminu.

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę czynności i obowiązków określonych w umowie w okresie trwania gwarancji zapłaci on karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 za każdą czynność której uchybi lub nie wykona wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi.

3. W przypadku poniesienia szkód wynikających z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych jeśli wartość szkody będzie przekraczała wysokość należnych Zamawiającemu kar umownych.

§10

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 2 kolejnych monitów Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, utraci uprawnienia do wykonywania zawodu lub innego zdarzenia uniemożliwiającego Wykonawcy wykonanie niniejszej umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 i 2, w okresie podstawowym wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych stosownie do treści § 9.

§ 11

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

Rozdział C – ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

............................................................

............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA NA

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych”

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym oświadczam że:

1. Oferuję realizację usługi za cenę:

za cenę (brutto)       ……..…….............................................................................................  zł

tj.:

za cenę bez VAT        ........................................................ zł

+ VAT  tj.   ....................................................... zł

#### 2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: ………….

3. Udzielam gwarancji na okres 3 lat.

#### 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą na czas określony w SIWZ.

6.Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia jej na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Oświadczam, że oferta moja składa się z ......................... ponumerowanych stron.

8. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................

numer telefonu:	0 (**) ……………………………………

Numer faksu:	0 (**) ……………………………………

e-mail             ................................................................................................

Data .........................																		………………………………….

Podpis Wykonawcy

(osoby upoważnionej)

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

# pieczęć wykonawcy						     	           Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wspólnie z innymi ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, spełniam warunki, dotyczące:

▪	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

▪	posiadania wiedzy i doświadczenia,

▪	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

▪	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.......................dnia......................

.................................................................

podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

# pieczęć wykonawcy						     	           Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................dnia......................

.................................................................

podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

# pieczęć wykonawcy						     	           Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................dnia......................

.................................................................

podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 6.

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

| Lp. | Nazwa wykonawcy (podmiotu) Wykazującego posiadane doświadczenie | Nazwa i lokalizacja zadania | Zamawiający | Wartość robót | Okres realizacji data rozp/zak. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załączam ................. szt. dokumentów potwierdzających, że roboty wyżej wymienione zostały wykonane z należytą starannością

Data ..................................

……………………………….

Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

pieczęć wykonawcy

##### Załącznik nr 7

##### WYKAZ OSÓB

| Lp. | Zakres wykonywanych czynności | Imię i Nazwisko | Wykształcenie | KWALIFIKACJE ZAWODOWE Rodzaj i numer Uprawnień potwierdzające spełnianie wymagań | Staż pracy | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że

1. Dysponujemy osobami wymienionymi w poz ……….. wykazu,

2. Nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz …………. wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na potwierdzenie czego, załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji tych osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób które zostaną nam udostępnione.

3. Następujące podmioty, za pomocą których wykazujemy spełnienie warunku do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będą brały udział w realizacji części zamówienia:

1)…………………………………..

2)…………………………………...

................................

( miejsce i data)

...........................................................

podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

pieczęć wykonawcy

##### Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nadanej nazwie „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych”, oświadczam, że wskazane w wykazie osoby przewidziane do wykonania zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane przewidziane w warunkach udziału w postępowaniu oraz są członkami właściwych samorządów zawodowych.

..........................................................

Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

Data.........................................

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„WARMIA I MAZURY RAGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 9

Wykaz prac przewidzianych do  realizacji zamówienia przez podwykonawców

| Lp. | Zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę | Wartość robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
|  | Ogółem: |  |

..........................................................

Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

Data.........................................

# Footnotes

Punkt nie dotyczący Wykonawcy należy skreślić.