UCHWAŁA Nr XIV/68/2004

Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 4 czerwca 2004 r.

w sprawie Programu Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Sieci Dróg w Gminie Mikołajki na lata 2004 – 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się Program Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Sieci Dróg w Gminie Mikołajki na lata 2004 – 2015, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

# Przewodniczący Rady Miejskiej

## Sławomir Gawliński

Program  Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Sieci Dróg  w Gminie Mikołajki na lata 2004 – 2015.

- Wstęp.

Unowocześnienie i  usprawnienie infrastruktury drogowej warunkuje rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Mikołajki, jak całego regionu Warmii i Mazur , a w szczególności przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, która stanowi podstawę aktywizacji gospodarczej Mikołajek i okolicy.

Obecny, bardzo zły stan techniczny dróg gminnych,  nie odpowiadający właściwym parametrom wskazuje, że drogi na terenie Gminy powinny być intensywnie modernizowane. Niezbędna jest modernizacja ulic oraz rozbudowa zaplecza parkingowego na terenie Mikołajek w celu usprawnienia ruchu, szczególnie w okresie letnim. Pozwoli to także na poprawę stanu dróg prowadzących do osiedli mieszkaniowych. Sprawa ta staje się szczególnie istotna ze względu na poprawę jakości życia mieszkańców, a także rozwój działalności turystycznej (usprawnienie dojazdów do prywatnych kwater, pensjonatów, hoteli). Kolejnym istotnym elementem jest modernizacja dróg gminnych prowadzących do poszczególnych wsi. Drogi te, to w 90% drogi  gruntowe, często nieutwardzone, wymagające natychmiastowego remontu. Ich modernizacja jest podstawą do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju turystycznego poszczególnych wsi, ma to priorytetowe znaczenie ze względu na zmniejszanie bezrobocia i marginalizacji społecznej.

  - Charakterystyka dróg gminnych.

Na terenie Gminy Mikołajki znajduje się pięć rodzajów dróg, są to:

- droga krajowa, o łącznej długości 26,8 km. Drogą tego typu jest droga nr. 16 Mrągowo-Mikołajki - Orzysz, przecinająca gminę na kierunku wschód – zachód.

- drogi wojewódzkie, podlegle Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg w Olsztynie, a ich łączna długość wynosi 10 km. Do tej kategorii należą m.in. drogi: nr. 609   (Mikołajki - Ukta), droga nr. 642 (Woźnice - Ryn) i droga nr. 643 (Wożnice - Szymonka)

- drogi powiatowe, o łącznej długości 50,1 km (w tym także część ulic miejskich). Głównymi drogami powiatowymi są: Olszewo – Szymonka, droga od granicy powiatu do Jury Wlk., Baranowo - Faszcze - Jura Wlk., Mikołajki - Tałty, Zełwągi - droga krajowa nr. 16, Olszewo - Górkło, Olszewo - Grabówka, Mikołajki - Ługanie, Mikołajki - Wierzba.

- drogi gminne o łącznej długości 29 km, pozostającym w gestii władz samorządowych,

- drogi lokalne i dojazdowe, o łącznej długości ok. 90 km.

Sieć dróg gminnych i lokalnych ma długość ponad  90 km, w tym ponad 90% stanowią drogi gruntowe, często silnie zdewastowane, nieutwardzone i skoleinowane.

Łączna długość ulic na terenie miasta wynosi  ponad 10 km. Większość dróg i ulic gminnych wymaga natychmiastowej naprawy i modernizacji. Na ulicach miejskich szczególnie niepokojący jest stan spękań i nierówności podłużnych nawierzchni dróg, które ulegają szybkiemu zniszczeniu. Ulice te przez wiele lat poddawane były jedynie niewielkim miejscowym remontom (łatanie dziur), nie przeprowadzano kompleksowych ich modernizacji. 	Zły stan dróg gminnych dotyczy zarówno jakości nawierzchni, szerokości i wyprofilowania pasów drogowych oraz kolizyjności z siecią kolejową i innymi drogami.

Ze względu na zwiększający się z każdym rokiem ruch samochodowy zarówno ciężarowy jaki i osobowy, degradacja nawierzchni dróg zostaje przyspieszona. Wiąże się to ze zmniejszeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrostem wypadkowości.

Wykaz ulic gminnych

| L.p. | Nazwa ulicy | Długość [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aleja Spacerowa | 850 |
| 2 | Bociania | 130 |
| 3 | Czapla | 130 |
| 4 | Dąbrowskiego | 450 |
| 5 | Dybowska | 1380 |
| 6 | Jeziorna | 100 |
| 7 | Kajki | 1640 |
| 8 | Kormoranów | 150 |
| 9 | Kościuszki | 750 |
| 10 | Kowalska | 110 |
| 11 | Króla Sielaw | 130 |
| 12 | Krótka | 100 |
| 13 | Kwiatowa | 120 |
| 14 | Leśna | 450 |
| 15 | 3- Maja | 190 |
| 16 | Ogrodowa | 220 |
| 17 | Okrężna | 450 |
| 18 | Orla | 120 |
| 19 | Orzyszowa | 210 |
| 20 | Osiedle na Górce | 130 |
| 21 | Plac Kościelny | 950m2 |
| 22 | Plac Wolności | 250 |
| 23 | Pod Lasem | 90 |
| 24 | Popiełuszki | 180 |
| 25 | Prusa | 300 |
| 26 | Ptasia | 500 |
| 27 | Rybacka | 150 |
| 28 | Słoneczna | 200 |
| 29 | Wileńska | 180 |
| 30 | Złotych Kłosów | 400 |

Wykaz dróg gminnych

| L.p. | Droga | Długość [km] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prawdowo – Sady – Jora Mł | 8,4 |
| 2 | Prawdowo – Nowe Sady – Faszcze | 5,6 |
| 3 | Prawdowo – Nowe Sady - Lubiewo | 1,2 |
| 4 | Zełwągi - Faszcze | 3,3 |
| 5 | Zełwągi - Lubiewo | 1,6 |
| 6 | Dr krajowa 16 – Lubiewo | 1,3 |
| 7 | Faszcze – Baranowo Kol. | 1,5 |
| 8 | Cudnochy - las | 1,6 |
| 9 | Jora Wlk – granica Gminy | 2,5 |
| 10 | Cimowo - Sady | 2,5 |
| 11 | Tałty – dr krajowa 16 | 2,3 |
| 12 | Tałty – Pszczółki | 2,0 |
| 13 | Woźnice - Mateuszek | 1,6 |
| 14 | Woźnice - Grabnik | 2,8 |
| 15 | Górkło – granica Gminy | 3,2 |
| 16 | Grabówka - las | 1,8 |
| 17 | Grabowka - Grabek | 1,5 |
| 18 | Olszewo - las | 3 |
| 19 | Stawek - Dybowo | 3,1 |
| 20 | Stawek Ługanie | 2,4 |
| 21 | Zełwągi - Śmietki | 2,5 |

  - Cele i założenia Programu  Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Sieci Dróg  w Gminie Mikołajki na lata 2004 – 2015.

Cel strategiczny:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez usprawnienie systemu komunikacyjnego Gminy Mikołajki.

Cele operacyjne:

- rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych, oraz w porozumieniu z władzami powiatowymi i Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad odcinków dróg powiatowych i krajowych istotnych dla rozwoju Gminy Mikołajki i regionu;

- modernizacja ulic i dróg gminnych w celu usprawnienia połączeń z regionalną i krajową siecią dróg;

- poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz warunków życia mieszkańców i turystów; zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych poprzez poprawę warunków dla lokalizacji inwestycji;

- zwiększenie potencjału turystycznego Gminy poprzez rozwój i poprawę stanu dróg dojazdowych oraz usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Mikołajek;

- zapewnienie warunków dla rozwoju komunikacji wodnej na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich;

- wsparcie regionalnych przewozów kolejowych.

Program jest spójny z podstawowymi założeniami  Strategii Rozwoju Województwa, w szczególności z celem strategicznym:

„Infrastruktura  techniczna  zapewniająca bardziej zrównoważony  rozwój  regionu oraz  atrakcyjność  zamieszkania”,

także z celami operacyjnymi mówiącymi o zwiększeniu zewnętrznej dostępności transportowej  oraz zapewnieniu wewnętrznej spójności regionu poprzez  utwardzenie dróg powiatowych, a także gminnych o podstawowym znaczeniu dla gminy, utrzymaniu komunikacji kolejowej i rozwoju sieci żeglownych dróg wodnych i portów, które są przede wszystkim bazą dla rozwoju turystyki jako gałęzi gospodarki.

Program  Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Sieci Dróg  w Gminie Mikołajki realizowany będzie w oparciu o Program Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

- Plany inwestycyjne związane z modernizacją i rozwojem sieci dróg.

Na podstawie analizy stanu dróg oraz lokalnych potrzeb zaproponowano kluczowe kierunki działania w celu poprawy sieci dróg Gminy Mikołajki w rozbiciu na lata. Fundusze niezbędne do realizacji inwestycji pozyskiwane będą w miarę możliwości ze środków pomocowych UE.

2.1 Działania stałe

| Lp | Rodzaj planowanych robót, działań Nazwa drogi, lokalizacja | czas realizacji | koszty/finansowanie | odpowiedzialność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stałe utrzymywanie dobrego stanu dróg gruntowych na terenie gminy | 2004 - 2015 | 100,oo rocznie – UMiG | UMiG |
| 2 | Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – Inspektoratem w Gizycku w celu rozwoju szlaku żeglugowego i bezpieczeństwa turystów wodnych | 2004 - 2015 | 5,oo rocznie – UMiG | UMiG |

2.2 Plany inwestycyjne -  rok 2004

W celu realizacji kluczowych działań inwestycyjnych podpisane zostało „Porozumienie  o realizacji inwestycji wspólnych na terenie Gminy Mikołajki”, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie i Zarząd Powiatu Mrągowskiego i Gminę Mikołajki.

| Lp | Rodzaj planowanych robót Nazwa drogi, lokalizacja | czas realizacji | koszty/finansowanie | odpowiedzialność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja drogi krajowej nr 16, od km 225 + 660 do km 234 +610 Prawdowo - Woźnice | 2004 | 36,oo dokumentacja techniczna UMiG; pozostałe koszty GDDKiA | UMiG GDDKiA |
| 2 | Modernizacja ulic w Mikołajkach: Kormoranów, Bociania, Czapla, Orla, Ogrodowa, Krótka, Kościuszki, Rybacka, Króla Sielaw, Ptasia (część), Złotych Kłosów, Modernizacja drogi gminnej Mikołajki (koniec ul. Kajki) - Stawek | 2004-2005 | 2800,oo 25% budżet gminy, kontrakt wojewódzki lub ZPORR(priorytet 3, działanie 3.3) | UMiG |
| 3 | Modernizacja drogi nr 40203 Mikołajki - Tałty | 2004-2006 | 70,oo dokumentacja techniczna UMiG; pozostałe koszty Powiatowy Zarząd Dróg | UMiG |
| 4 | Modernizacja drogi Osiedle Woźnice – droga koło szkoły | 2004 | 500,oo – UMiG | UMiG |

2.3  Plany inwestycyjne  - lata 2005 – 2015.

| lp | Rodzaj planowanych robót Nazwa drogi, lokalizacja | czas realizacji | koszty/finansowanie | odpowiedzialność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja drogi gminnej: Prawdowo-Stare Sady – Jora Wlk. | 2005-2006 | 1600,oo- UMiG + inwestorzy prywatni | UMiG |
| 2 | Modernizacja ul. Kolejowej od dworca PKP do drogi krajowej (dokumentacja + realizacja) | 2005 -2006 | 100,oo 50,oo UMiG 50,oo PKP | UMiG PKP |
| 3 | Modernizacja ulic Pod lasem i Jeziornej | 2005 -2006 | 200,oo – UMiG 2005 – 100,oo 2006 – 100,oo | UMiG |
| 4 | Modernizacja ul. Wileńskiej | 2007-2008 | 150,oo - UMiG | UMiG |
| 5 | Modernizacja ul. Popiełuszki (nawierzchnia) | 2007-2008 | 100,oo – UMiG | UMiG |
| 6 | Modernizacja drogi Lubiewo - droga krajowa 16 | 2007-2008 | 200,oo – UMiG | UMiG |
| 7 | Modernizacja drogi w Prawdowie | 2007-2008 | 500,oo - UMiG | UMiG |
| 8 | Budowa drogi Stawek – Dybowo (do wieży widokowej) | 2007 | 400,oo 50,oo UMiG 350,oo prywatni inewestorzy | UMiG |
| 9 | Modernizacja ul. Dybowskiej – utwardzenie, nawierzchnia (dokumentacja + realizacja) | 2008 - 2010 | 2.000,oo - UMiG | UMiG |
| 10 | Modernizacja drogi Zełwągi-Faszcze | 2008- 2010 | 300,oo – UMiG | UMiG |
| 11 | Modernizacja drogi N.Sady-Faszcze | 2010- 2013 | 200,oo - UMiG | UMiG |
| Inne inwestycje , działania |
| 12 | Budowa parkingów miejskich – ok. 5000 m2 | 2006 - 2007 | 350,oo - UMiG | UMiG |
| 13 | Ułożenie chodników na wsiach – ok. 5 km | 2007-2008 | 350,oo - UMiG | UMiG |
| 14 | Podjęcie negocjacji z Zarządem Województwa i PKP dot. remontu torowiska w obrębie gminy oraz wprowadzenia na tę linię autobusów szynowych | 2004 | - | UMiG |
| 15 | Uzgodnienie z Zarządem Województwa oraz samorządami powiatów i gmin sąsiednich zasad finansowania transportu kolejowego, opartego na autobusach szynowych. | 2004 - 2005 | - | UMiG |

2.4 Inwestycje planowane do wykonania w oparciu o porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatowym Zarządem Dróg  w Mrągowie

| Lp | Rodzaj planowanych robót Nazwa drogi, lokalizacja | czas realizacji | koszty/finansowanie | odpowiedzialność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja ul. Szkolna-Orzyszowa (za pawilonami handl. - nawierzchnia) oraz chodnik wzdłuż ulicy (od drogi krajowej) | 2007-2008 | 70,oo – UMiG, 500,oo - Powiatowy Zarząd Dróg | UMiG |
| 2 | Utrzymanie w dobrym stanie technicznym drogi Mikołajki – Łuknajno Podjęcie starań w celu urządzenia parkingu przy wieży widokowej | 2007 - 2008 | 20,oo – UMiG pozostałe Powiatowy Zarząd Dróg | UMiG, PZD |
| 3 | Utrzymanie w dobrym stanie technicznym drogi Mikołajki – przeprawa promowa nad j. Beładany | 2007 - 2008 | 20,oo – UMiG pozostałe Lasy Państwowe, Powiatowy Zarząd Dróg | UMiG, LP, PZD |
| 4 | Przebudowa drogi wylotowej z miasta w kierunku Ukty – ok. 5 km | 2009 - 2015 | 2.500,oo 25% budżet gminy, 75% środki z funduszy UE | UMiG |
| 5 | Modernizacja drogi krajowej na terenie gminy (poszerzenie, nawierzchnia) | 2007 - 2010 | 10.000,oo 25% budżet gminy, 75% środki z funduszy UE | UMiG, władze centralne, zarząd województwa |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński